Passos para desenvolvimento da maquina da Paz

0º (3-5 meses)	Fazer a simulação com área e profundidade para a batata doce. Testar a variedades de soja, semente e com podagem, com terra sem fertilizante de fosforo e potássio, estudar bem as quantidades e ph. Estudar viabilidade de rocha moída de fosfato (fosforo), potássio e cálcio. Fazer desenhos da estrutura, do drone e movimentos e esquemas eletrónicos.

1º	Para desenvolver a primeira unidade, protótipo, não é preciso a fabrica já construida. Basta adquirir pavilhão de área com pelo menos 6000mm de largura por 16000mm de comprimento.

2º (1-2 meses)	Adquirir o material necessário para a estrutura e construir-la.

3º (1-2 meses)	Após a estrutura, fazer a montagem da cablagem com os respetivos leds e o sistema controlador, este que vai ser depois controlado pelo sistema de GPS que controla o posicionamento dos painéis solares.
Nesta fase ainda não são precisos os painéis, porém toda a estrutura pode ser construida.

4º	Ligar o sistema a eletricidade e deixar a iluminação funcionar imitando o mais próximo da realidade, isto porque no pavilhão não vai entrar luz solar pelas laterais, sendo que o gasto energético deverá ser estimado entre 25 a 30 porcento superior.

5º	Cultivar as batatas e a soja em pelo menos um dos patamares para depois programar o drone.

6º (3-5 meses)	Construir o drone preparado para fazer o cultivo da batata doce e soja, tendo em conta todos os movimentos necessários também para a área de cozimento da batata doce com soja.

7º (3-5 meses)	Após o drone estar construido, nessa altura as batatas cultivadas já estarão maduras, prontas a programar o drone. Nesta altura o drone é todo comandado manualmente, utilizando o método de inteligência artificial para armazenar todos os movimentos comuns a cada função.

8º (3-5 meses)	Construir o sistema que vai fazer o batido de batata doce, respetivamente o local onde vão ser demolhadas e preparadas, a panela e o sistema de auto-lavagem.

9º (3-5 meses)	Construir o sistema de gestão de copos, incluído a auto-lavagem. O drone trata da gestão dos copos para evitar outros mecanismos complexos, tendo claro de ser adaptado em harmonia com as outras funções o mais simples possível. Nesta altura monta-se o compressor e o sistema de lavagem com a saponaria.

10º (1-2 meses)	Montagem dos painéis solares.

11º	Montagem dos acrílicos.

12º	Inauguração e adquirir fundos à construção da fabrica para fabricar réplicas.

Orçamento e tempos estimados

1º	300€ / mês
2º	3000€
3º	3000€
4º	100€ / mês
5º	200€
6º	3000€ em 2 ou 3 meses
7º	2 ou 3 meses em programação
8º	1000€
9º	1500€
10º	5000€
11º	2000€